Rozproszony silnik szachowy
Założenia projektu
Dyplomanci:
Gerard Bosacki
Natalia Czyżewska
Kacper Cichowski
Jerzy weber
Promotor:
dr Marcin Szeląg

---
Agenda
Agenda
Problem i cel projektu
- Opis produktu
- Zarządzanie projektem
- Komunikacja w zespole
- Zarządzanie wymaganiami
- Zarządzanie jakością
- Potrzebne zasoby
- Analiza SWOT

---
Problem
Problem
Wyliczanie najlepszego ruchu przez silnik jest bardzo kosztowne obliczeniowo
Najlepszy silnik szachowy jest ograniczony do pracy na jednej maszynie.
Powszechnym jest posiadanie więcej niż jednego komputera

---
Problem
Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie aplikacji rozpraszającej obliczenia silnika szachowego na wiele maszyn.

---
Agenda
Agenda
Problem i cel projektu
Opis produktu
- Zarządzanie projektem
- Komunikacja w zespole
- Zarządzanie wymaganiami
- Zarządzanie jakością
- Potrzebne zasoby
- Analiza SWOT

---
Koncepcja rozwiązania
Koncepcja rozwiązania
Rozdzielenie gałęzi drzewa przeszukiwań na więcej maszyn

---
Składniki produktu
Składniki produktu
Kod programu
Silnik szachowy (Stockfish 14)
Dokumentacja techniczna?

---
Praca dyplomowa – Spis treści zgodny z rekomendacją
Praca dyplomowa – Spis treści zgodny z rekomendacją
Wprowadzenie
  - Problem
  - Cel i zakres pracy
- Wymagania
- Interfejs użytkownika
- Architektura i implementacja
- Zarządzanie konfiguracją
- Ocena jakości
- Zebrane doświadczenia
- Podsumowanie
- Odwołania do literatury
- Dodatki
- Wkład pracy autorów
- Zawartość płyty CD/repozytorium

---
Główne wymagania jakościowe
Główne wymagania jakościowe
Functional Suitability:
Functional completeness
Functional correctness
Functional appropriateness
Performance efficiency:
Time behaviour
- Resource utilization
- Capacity
Compatibility:
- Co-existence
- Interoperability
Usability:
Appropriateness recognizability
Learnability
Operability
User error protection
User interface aesthetics
Accessibility
Reliability:
Maturity
Availability
Fault tolerance
Recoverability
Security:
Confidentiality
Integrity
Non-repudiation
Accountability
Authenticity
Maintainability:
Modularity
Reusability
Analysability
Modifiability
Testability
Portability:
Adaptability
Installability
Replaceability

---
Oczekiwany poziom TRL
Oczekiwany poziom TRL
TRL 5 – Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)

---
Własność intelektualna
Własność intelektualna
Tekst pracy dyplomowej: licencja ????
Kod: ????

---
Metoda akceptacji
Metoda akceptacji
Składnik produktu	Kryterium	Metoda oceny	Osoba
Kod programu	Functional correctness, / Learnability, / Operability	Usability testing	End users
Kod programu	Installability	Krótki test	Promotor
Kod programu	Analysability	Przegląd architektury, / Walkthrough	Promotor + programiści
Scenariusze testów	Completeness, readability, effort	Recenzja	Promotor
Instrukcja obsługi	Czytelność	Recenzja	Promotor
Automatyczne przypadki testowe	Istotność	Recenzja, / próbne wykonanie	Promotor

---
Agenda
Agenda
- Problem i cel projektu
- Opis produktu
Zarządzanie projektem
- Komunikacja w zespole
- Zarządzanie wymaganiami
- Zarządzanie jakością
- Potrzebne zasoby
- Analiza SWOT

---
Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem
Metodyka:
- Scrum??
- tablica Kanban
- poker planistyczny
Role:
- Właściciel produktu: Promotor
- Scrum Master: Promotor

---
Wydania i przyrosty
Wydania i przyrosty
Wydanie 1		Wydanie 2
Przyrost 1.1	Przyrost 1.2	Przyrost 2.1
10.XI / Architektura w sensie RUP tzn.: / Instalacja i poznanie narzędzi; / Określenie podzbioru języka dla przyrostu 1.2 / Definicja kodu pośredniego, który będzie interpretowany; / Fragmenty kodu (spike solutions); / Ewentualnie projekt bazy danych.	20.XII / Wersja alfa: / Pierwsza wersja silnika interpretującego kod pośredni; / Pierwsza wersja edytora kodu; / Przykłady działających programów.	20.I / Release Candidate: / Usunięcie wykrytych usterek / Dopracowanie silnika i edytora kodu / Opracowanie automatycznych testów / Sprawdzenie poprawności działania na zadaniach przygotowanych dla eksperymentu

---
Reflection workshop
Reflection workshop
Na koniec każdego przyrostu

---
Agenda
Agenda
- Problem i cel projektu
- Opis produktu
- Zarządzanie projektem
Komunikacja w zespole
- Zarządzanie wymaganiami
- Zarządzanie jakością
- Potrzebne zasoby
- Analiza SWOT

---
Komunikacja w zespole
Komunikacja w zespole
Aspekt	Metoda realizacji	Kiedy i gdzie
Raporty bieżące
Konsultacje / z promotorem	Zdalnie	Co 2 tygodnie / Zoom
Praca wspólna
Repozytorium kodu / i dokumentów	-	GitHub
Tekst pracy	-
Stała komunikacja		Serwer Discord

---
Agenda
Agenda
- Problem i cel projektu
- Opis produktu
- Zarządzanie projektem
- Komunikacja w zespole
Zarządzanie wymaganiami
- Zarządzanie jakością
- Potrzebne zasoby
- Analiza SWOT

---
Zarządzanie wymaganiami
Zarządzanie wymaganiami
- Przypadki użycia (use cases)
- Diagram przypadków użycia (UML)/???
- Wymagania pozafunkcjonalne na bazie podcharakterystyk ISO 25010???
- Priorytety: krytyczne, ważne, opcjonalne, nieważne??

---
Agenda
Agenda
- Problem i cel projektu
- Opis produktu
- Zarządzanie projektem
- Komunikacja w zespole
- Zarządzanie wymaganiami
Zarządzanie jakością
- Potrzebne zasoby
- Analiza SWOT

---
Zarządzanie jakością kodu
Zarządzanie jakością kodu
Kryterium	Metoda i narzędzie
Poprawność kodu
Jakość kodu
Jakość projektowanego UI	Focus group meeting
Learnability & operability	Usability testing

---
Agenda
Agenda
- Problem i cel projektu
- Opis produktu
- Zarządzanie projektem
- Komunikacja w zespole
- Zarządzanie wymaganiami
- Zarządzanie jakością
Potrzebne zasoby
Analiza SWOT

---
Potrzebne zasoby
Potrzebne zasoby
Języki i narzędzia:
Java??
Inne zasoby:
Min 2 maszyny

---
Agenda
Agenda
- Problem i cel projektu
- Opis produktu
- Zarządzanie projektem
- Komunikacja w zespole
- Zarządzanie wymaganiami
- Zarządzanie jakością
- Potrzebne zasoby
Analiza SWOT

---
Analiza SWOT
Analiza SWOT
Silne strony	Słabe strony
Doświadczenie i wiedza promotra związane z szachami / Dobre kanały komunikacji	Brak dobrej znajomości kodu źródłowego Stockfisha / Duże obciążenie zajęciami na uczelni i pracą zawodową
Szanse	Zagrożenia
S1. Mogą istnieć podobne koncepcje, z których możnaby zaczerpnąć(p = średnie)	Z1. Implementacja może okazać się ciężka
S1 – Poszukiwanie źródeł i materiałów związanych z tematyka pracy
Z1 – Szukanie rożnych rozwiązań np. Poprzez studiowanie otwartego kodu silnika, czy poświęcenie
optymalnego elementu dla uproszczenia zadania

---
Wkład poszczególnych osób
Wkład poszczególnych osób
Osoba	Wkład
Gerard Bosacki
Natalia Czyżewska
Kacper Cichowski
Jerzy Weber
Promotor

---
Agenda
Agenda
- Problem i cel projektu
- Opis produktu
- Zarządzanie projektem
- Komunikacja w zespole
- Zarządzanie wymaganiami
- Zarządzanie jakością
- Potrzebne zasoby
- Analiza SWOT
Pytania?
Uwagi?